Приложение № 8

к Договору подряда № _________ от __.__.____ г.

Дополнительные требования к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара».

1. Для подтверждения объемов и стоимости выполненных по Договору  работ (в соответствии с пунктом 7.1 Договора), Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца предъявляет Заказчику перечень документов, указанных в пункте 7.1.1. Договора, в количестве шести экземпляров.

2.  Выполненные работы, отражаемые в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, должны быть сформированы с пересчетом в текущие цены в порядке, установленном в утвержденной Заказчиком сметной документации.

3. 3атраты, связанные с командированием рабочего персонала Подрядчика учитываются в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с нормами и размером затрат согласно утвержденной Заказчиком сметной документации, на основании расчета за период выполнения работ с приложением табеля учета рабочего времени с подписью и печатью Подрядной организации, завизированного начальником (или другим уполномоченных на это лицом) филиала Принципала, на объектах которого производились работы.

4. 3атраты на проживание рабочего персонала Подрядчика, учитываются в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с нормами и размером затрат согласно утвержденной Заказчиком сметной документации, на основании расчета за период выполнения работ с приложением подтверждающих документов (копий актов оказанных сторонней организацией услуг и счетов-фактур, если услуги на проживание оказывались физическим лицом - копий актов оказанных услуг и платежных поручений на оплату услуг). При условии включения расходов на проживание в акты по форме КС-2 из расчета 12 рублей в сутки на одного работника, затраты включаются без подтверждающих документов.

5. В актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 затраты на временные здания и сооружения принимаются Заказчиком по процентной норме в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией.

6. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – определяются по нормативам согласно п.1.1 Таблицы № 4 ГСН 81-05-02-2001 « Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» от итога глав 1-6 сводной (объектной) сметы стоимости Работ. Нормы средств на зимнее удорожание являются среднегодовым и при расчетах за выполненные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляются работы (ГСН 81-05-02-2001 п.3 тех.части раздела).

При сдаче актов о приемке выполненных работ (КС-2), на работы, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре или в отапливаемом помещении, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

7. Затраты по перебазировке строительной техники, перевозке рабочего персонала и транспортные расходы Подрядчика учитываются в актах  о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с нормами и размером затрат согласно утвержденной Заказчиком сметной документации, на основании расчета за период проведения работ.

8. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае:

- ненадлежащего оформления актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 и счетов-фактур, несоответствия действующим стандартам Госкомстата и другим нормативно-техническим документам;

- обнаружения Заказчиком/Принципалом некачественно выполненных работ;

- несоответствия отражаемых в актах по форме КС-2 работ и затрат утвержденной Заказчиком сметной документации;

- предоставления актов по форме КС-2, и справок по форме КС-3 не в установленные настоящим Договором сроки;

9. Заказчик вправе запросить у Подрядчика оригиналы подтверждающих документов для подтверждения обоснованности затрат.

10. В случае повреждения кабельной линии связи Принципала Подрядчиком или иными лицами, привлечёнными Подрядчиком для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, упущенную выгоду и выплачивает штраф в размере 300 000,00 (Трехсот тысяч) рублей. Факт повреждения кабельной линии связи оформляется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Принципала. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного акта или непредставления в адрес Принципала своих возражений в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта по почте, факт повреждения кабельной линии связи считается установленным. Размер убытков вследствие повреждения кабельной линии связи Принципала  определяется на основании расчета, произведённого Принципалом или любой, привлечённой им, лицензированной проектной организацией. Возмещение убытков и оплата штрафа производятся Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней после получения претензии Заказчика.

11. Если несвоевременное выполнение работ и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, явилось причиной несвоевременной сдачи арендованных, для выполнения работ, земельных участков и/или несвоевременного проведения работ по рекультивации нарушенных земель, то Подрядчик компенсирует Заказчику арендные платежи, включая предъявленные ему штрафы, пени и убытки, с момента нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (или неисполнения своих обязательств) по Договору до фактического исполнения им своих обязательств на основании документов, подтверждающих уплату указанных штрафов, пени и убытков.

12. В случае нарушения Подрядчиком при выполнении Работ в рамках настоящего Договора природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, требований к эксплуатации и ремонту опасных производственных объектов и т.д., и причинения ущерба окружающей среде, он обязуется за свой счет произвести все восстановительные работы, включая работы по ликвидации последствий этих нарушений и причинения ущерба, возместить нанесенный ущерб, а также оплатить все предъявленные контролирующими организациями и надзорными органами штрафы, пени, в том числе и взысканные с Принципала или Заказчика.

13. Подрядчик (или иное лицо, привлеченное Подрядчиком для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору), производящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя ООО «Газпром трансгаз Самара» для установления по технической документации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей длине действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ Принципалом, и обозначается вешками высотой 1,5-2 метра, которые устанавливаются на прямых участках трассы через 10-15 метров, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке предупредительного знака, вешек и отрытию шурфов выполняются силами и средствами Подрядчика (или иного лица, привлеченного Подрядчиком для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору) в присутствии представителя ООО «Газпром трансгаз Самара».

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи, проведение земляных работ не допускается.

14. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика предоставить оригиналы письменных подтверждений заводов (предприятий) – изготовителей материалов и оборудования, приобретаемых и используемых Подрядчиком в процессе выполнения работ по настоящему Договору, факта изготовления поставленной продукции.

Замена поставленных Подрядчиком некачественных (контрафактных) материально-технических ресурсов производится им за свой счет.

| «Заказчик» _______________________________ _________________ / ___________ / мп | «Подрядчик» ________________________________ _________________ / ___________ / мп |
| --- | --- |