Приложение № 8

к Договору Подряда № _________ от __.__.____ г.

Дополнительные требования к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут».

1.  При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик обеспечивает сохранность материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств до момента передачи их Принципалу.

2. Подрядчик обеспечивает передачу Принципалу материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств на основании Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств, оформленных согласно формам, образцы которых указаны в пункте 7 настоящего Приложения № 8 к настоящему Договору, в месяце, в котором предъявляются к оплате выполненные демонтажные работы по Акту о приемке выполненных работ.

3. В отдельных случаях, по указанию Заказчика, Подрядчик помимо передачи Заказчику оригиналов отчетных документов на выполненные работы (в соответствии с разделом 7 Договора), формирует отчётную документацию по ремонту в системе SAP/R3 при предоставлении доступа Принципалом.

4. Подрядчик по указанию Заказчика, при производстве работ определенного вида (Ремонт ГПА и.т.п.) после вывода Объекта в ремонт и определения дефектов предоставляет Заказчику в течение 5(пяти) рабочих дней уточненную дефектную ведомость и комплексный график ремонта, в течение 30 календарных дней – исполнительную смету. Невыполнение каждого этапа графика ремонта оформляется актом задержки и расследуется совместно представителями Принципала и Заказчика.

5. Для подтверждения объемов и стоимости выполненных по Договору  работ (в соответствии с пунктом 7.1 Договора), Подрядчик не позднее последнего числа отчетного месяца предъявляет Заказчику перечень документов, указанных в пункте 7.1.1. Договора,  в количестве пяти экземпляров.

6. По каждому выявленному случаю, предусмотренному пунктом 4.21 Договора Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей (пятидесяти тысяч рублей). Основанием для начисления штрафа является акт о допущенном нарушении, оформленный представителями Принципала и/или Заказчика численностью не менее 3 человек. К акту о допущенном нарушении могут приобщаться иные документы, подтверждающие факт нарушения при условии их оформления.

- 7. Образцы Актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже:

7.1. Образец Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений:

7.2. Образец Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств (кроме зданий и сооружений):

| «Заказчик» ООО «Газпром центрремонт» _________________ / Д.В. Доев / мп | «Подрядчик» ________________________________ _________________ / ___________ / мп |
| --- | --- |