Приложение № 8

к Договору подряда № _________ от __.__.____ г.

Дополнительные требования к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Москва».

1. Подрядчик не менее чем за 7 суток до намеченного срока вывода Объекта в ремонт представляет Заказчику копии документов о назначении ответственных лиц за:

- подготовку, организацию и проведение работ;

- выполнение мероприятий по технике безопасности;

- наладочные мероприятия и испытания при завершении работ;

На основании представленных документов Принципалом издается приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц за:

- подготовку, организацию и проведение работ;

- выполнение мероприятий по технике безопасности;

- наладочные мероприятия и испытания при завершении работ;

Копия приказа(распоряжения) передается Подрядчику.

2. За 12 дней до начала исполнения работ ответственный представитель Подрядчика представляет ответственному представителю Заказчика копию свидетельства Подрядной организации о вступлении в СРО и согласованный график производства работ.

3. Для подтверждения объемов и стоимости выполненных по Договору работ (в соответствии с пунктом 7.1. Договора), Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца предъявляет Заказчику перечень документов, указанных в пункте 7.1.1. Договора, в количестве четырех экземпляров.

| «Заказчик» _______________________________ _________________ / ___________ / мп | «Подрядчик» ________________________________ _________________ / ___________ / мп |
| --- | --- |